ODA Cyber Konsult 資安助手

需求規格書

（文件版本 1.7.0）

翌晨資訊數位有限公司

中華民國115年02月17日

【目　　錄】

壹、執行摘要

一、專案背景

二、核心價值主張

三、目標市場與使用者

貳、專案願景與目標

一、長期願景

二、業務目標與關鍵績效指標 (KPI)

三、成功指標

參、使用者角色

一、角色定義

二、角色與應用程式存取矩陣

三、角色需求矩陣

肆、功能概述

一、Phase 1：核心功能（已實作）

二、Phase 2：企業功能（規劃中）

三、Phase 3：平台化（未來願景）

伍、使用情境

一、高階使用流程

二、關鍵使用情境

陸、系統架構概覽

一、高階架構圖

二、技術棧摘要

三、部署架構

柒、非功能需求概覽

一、效能指標

二、安全合規要求

三、可用性目標

捌、發展藍圖

一、階段規劃

二、里程碑定義

玖、風險與假設

一、專案風險

二、關鍵假設

拾、附錄

一、術語表

二、參考文件索引

文件版本歷程

壹、執行摘要

一、專案背景

隨著資安法規日趨嚴格，企業在處理內部文件與客戶資料時，面臨以下挑戰：

• 法規諮詢耗時且依賴專業人員

• 文件中的敏感個資難以全面偵測與處理

• 缺乏一致性的資料去識別化標準流程

• 稽核追蹤與合規證明成本高昂

ODA Cyber Konsult 以中小企業為主要服務對象，透過三層式 AI 顧問模式（新手/一般/顧問），搭配在地化資安法規知識庫，讓不同技術背景的使用者都能獲得適切的資安諮詢服務。

二、核心價值主張

| 價值主張 | 說明 |
| --- | --- |
| 即時資安諮詢 | 透過 AI 驅動的智慧問答，員工可即時獲得資安法規與政策解答 |
| 自動敏感資料保護 | 自動偵測與去識別化文件中的個人可識別資訊 (PII)，用於準備 RAG 知識庫訓練資料 |
| 合規證明與稽核 | 完整的操作記錄與報告，滿足法規稽核需求 |
| 降低人力成本 | 減少人工審查文件的時間與錯誤率 |
| 三層式AI顧問模式 | 依使用者技術背景提供新手、一般、顧問三種回應深度，降低資安諮詢門檻 |
| 在地化法規知識庫 | 內建台灣資通安全管理法、個資法及 ISO 27001/27701 等法規標準知識 |

三、目標市場與使用者

主要市場：

• 中小企業（資安合規需求）

• 系統整合商 (SI) / IT 通路商（為客戶部署資安顧問服務）

• 資安顧問公司（提升顧問效率）

次要市場：

• 金融業合規團隊

• 醫療機構個資管理單位

• 政府機關資安部門

目標使用者：

• 企業員工（一般資安諮詢 → 新手模式）

• IT/MIS 工程師（技術性資安問題 → 一般模式）

• 資安 ISO 顧問（深入專業諮詢 → 顧問模式）

• IT 系統管理員（系統維護與設定）

貳、專案願景與目標

一、長期願景

建立一個 企業級智慧型資安助手平台，提供：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ODA Cyber Konsult 願景                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                               │

│    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐                │

│    │   智慧問答系統   │    │   資料保護平台   │                │

│    │                 │    │                 │                │

│    │  • AI 驅動查詢   │    │  • PII 偵測     │                │

│    │  • 知識庫管理    │⟷   │  • 智慧去識別化  │                │

│    │  • 引用追蹤      │    │  • 批次處理     │                │

│    └─────────────────┘    └─────────────────┘                │

│                    │                    │                     │

│                    └────────┬───────────┘                     │

│                             │                                 │

│                    ┌────────▼────────┐                        │

│                    │   合規支援中心   │                        │

│                    │                 │                        │

│                    │  • 稽核日誌     │                        │

│                    │  • 合規報告     │                        │

│                    │  • 多會員隔離   │                        │

│                    └─────────────────┘                        │

│                                                               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

二、業務目標與關鍵績效指標 (KPI)

| 階段 | 業務目標 | KPI |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 核心功能交付 | RAG 查詢可用率 ≥ 95%、PII 偵測準確率 ≥ 95% |
| Phase 2 | 企業功能完善 | 使用者管理功能上線、查詢回應時間 P95 < 7 秒 |
| Phase 3 | 平台化服務 | 支援 100+ 會員、系統可用性 ≥ 99.9% |

三、成功指標

| 指標類別 | 指標名稱 | 目標值 |
| --- | --- | --- |
| 效率提升 | 查詢回應時間 | P95 < 10 秒 |
| 準確度 | PII 偵測召回率 | ≥ 95% |
| 使用者滿意 | 使用者滿意度評分 | ≥ 4.0/5.0 |
| 系統穩定 | 系統可用性 | ≥ 99.5% |
| 合規性 | 稽核日誌完整性 | 100% 關鍵操作記錄 |
| AI 品質 | 使用者滿意度 | ≥ 85% |
| AI 品質 | 回答準確率 | ≥ 95% |

含 API 閘道路由與外部 AI 平台（Gemini/OpenAI）推論延遲

參、使用者角色

一、角色定義

一般使用者 (User)

| 屬性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色描述 | 透過 Chatbot 查詢資安問題的企業員工 |
| 核心需求 | 快速獲得資安相關問題的解答 |
| 技術水平 | 一般（不需技術背景） |
| 使用頻率 | 每週數次 |

IT 工程師 (IT User)

| 屬性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色描述 | 企業 IT/MIS 工程師或 SI 技術人員，需要技術性資安建議 |
| 核心需求 | 透過一般模式取得實務技術建議（設定指引、漏洞修補步驟等） |
| 技術水平 | 中等（熟悉 IT 基礎設施） |
| 使用頻率 | 每週數次 |
| 備註 | 與 User/Consultant 使用同一對話介面，差異在 system prompt 與回應模式 |

資安 ISO 顧問 (Consultant)

| 屬性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色描述 | 負責資安諮詢的專業顧問，透過專業化 AI 對話取得深入資安諮詢建議 |
| 核心需求 | 透過專業化 AI 對話取得深入資安諮詢，查看自己的對話使用紀錄 |
| 技術水平 | 中等（熟悉資安概念） |
| 使用頻率 | 每日多次 |
| 備註 | 與 User 使用同一對話介面，差異在 system prompt、資料範圍、使用配額 |

系統管理員 (Admin)

| 屬性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色描述 | 負責系統設定與維護的 IT 人員 |
| 核心需求 | 確保系統穩定運作、管理使用者、管理 RAG 知識庫訓練資料、執行資料去識別化 |
| 技術水平 | 高（熟悉系統管理） |
| 使用頻率 | 每日 |

資料清洗人員 (Data Cleaner)

| 屬性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色描述 | 負責清洗資料審核的專職人員，僅可存取清洗管理介面 (Cleaner App) |
| 核心需求 | 審核清洗結果、編輯修正內容、標記標籤、批准任務、送入 RAG 知識庫 |
| 技術水平 | 中等（熟悉資料處理流程） |
| 使用頻率 | 每日 |
| 備註 | 不可進入 Admin Dashboard 與 Chatbot，僅透過獨立的 Cleaner App 操作 |

平台管理員 (Platform Admin) 🔮

| 屬性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色描述 | 管理整個平台的超級管理員 |
| 核心需求 | 管理所有會員、平台維運、會員管理機制 |
| 技術水平 | 高（熟悉平台架構） |
| 使用頻率 | 每日 |

二、角色與應用程式存取矩陣

| 應用程式 | User | IT User | Consultant | Data Cleaner | Admin | Platform Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chatbot UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Admin Dashboard | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cleaner App | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

三、角色需求矩陣

| 需求 | User | IT User | Consultant | Data Cleaner | Admin | Platform Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 對話功能 |  |  |  |  |  |  |
| 使用對話介面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 查看自己歷史對話 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 查看所有歷史對話 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 查看自己對話使用紀錄 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 回應模式 |  |  |  |  |  |  |
| 選擇回應模式 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 訓練資料管理（Admin Dashboard） |  |  |  |  |  |  |
| 上傳訓練資料 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 執行去識別化任務 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 管理去識別化規則 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 匯入 RAG 知識庫 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 清洗審核管理（Cleaner App） |  |  |  |  |  |  |
| 查看清洗任務審核資訊 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檢視清洗後檔案內容 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 編輯清洗後內容 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標記標籤 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批准/駁回任務 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 送入 RAG 知識庫 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 查看資料分析儀表板 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 瀏覽來源資料 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 瀏覽知識庫文件 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 稽核日誌 |  |  |  |  |  |  |
| 查看自己日誌 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查看所有日誌 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 系統管理 |  |  |  |  |  |  |
| 管理使用者 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 管理會員 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 提示詞管理 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 系統設定 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

肆、功能概述

一、Phase 1：核心功能（已實作）

智慧問答系統 (RAG)

| 功能 | 說明 | 業務價值 |
| --- | --- | --- |
| 自然語言查詢 | 使用者可用中英文提問資安問題 | 降低資安諮詢門檻 |
| 知識庫檢索 | 自動從企業知識庫檢索相關資訊 | 確保回答基於企業知識 |
| 引用來源顯示 | 顯示回答的來源文件與段落 | 提高回答可信度 |
| 對話歷史 | 保存並可搜尋歷史對話 | 方便回顧與追蹤 |

資料去識別化平台（僅限系統管理員）

| 功能 | 說明 | 業務價值 |
| --- | --- | --- |
| 多格式支援 | 支援 PDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT | 涵蓋常見企業文件格式 |
| PII 自動偵測 | 偵測 19 種個資類型（含台灣專屬） | 確保訓練資料不含敏感個資 |
| 多種去識別化策略 | 提供 6 種去識別化方式 | 靈活適應不同場景 |
| 批次處理 | 支援多檔同時處理 | 提升管理員準備知識庫訓練資料效率 |
| 預覽功能 | 處理前可預覽去識別化效果 | 降低錯誤風險 |

即時通知與稽核

| 功能 | 說明 | 業務價值 |
| --- | --- | --- |
| 即時進度推送 | WebSocket 即時顯示任務進度 | 提升使用者體驗 |
| 完整稽核日誌 | 記錄所有關鍵操作 | 滿足合規稽核需求 |
| 操作追蹤 | 可追蹤每個操作的執行者與時間 | 責任歸屬明確 |

清洗審核管理應用 (Cleaner App)

獨立的 React 前端應用，專為清洗資料審核工作流設計，提供從查看、標籤、編輯、批准到送入 RAG 知識庫的完整審核流程。

| 功能 | 說明 | 業務價值 |
| --- | --- | --- |
| 審核工作流 | 查看 → 標籤 → 編輯 → 批准 → 送入 RAG 的完整流程 | 確保清洗品質，建立審核制度 |
| 資料管線視覺化 | 管線漏斗追蹤檔案從上傳到入庫的每個階段（5 階段漏斗） | 即時掌握資料處理進度與瓶頸 |
| 檔案內容檢視 | 逐檔檢視清洗前後內容對比，左側檔案導航面板 + 閱讀/編輯 Toggle | 快速掌握去識別化效果 |
| 內容編輯 | 可手動修正清洗結果中的錯誤 | 提升去識別化準確度 |
| 標籤管理 | 為清洗檔案標記分類標籤 | 方便後續知識庫管理與分類 |
| 任務批准/駁回 | 審核人員可批准或駁回整個清洗任務 | 建立品質把關機制 |
| 送入 RAG 知識庫 | 批准後的資料可直接匯入 RAG | 縮短資料上線流程 |
| 來源資料瀏覽 | 列出所有上傳檔案，支援搜尋、篩選、管線狀態追蹤（7 種狀態） | 全面掌握來源資料與管線狀態 |
| 知識庫文件管理 | 以文件為核心的三 Tab 管理（文件管理、語意搜尋、來源分析） | 多維度追蹤知識庫內容與品質 |

資料分析儀表板 (Analytics Dashboard)

提供清洗統計、知識庫統計與時間軸統計等資料分析視覺化功能，位於 Cleaner App 中。

| 功能 | 說明 | 業務價值 |
| --- | --- | --- |
| 資料管線漏斗 | 上傳→清洗→審核→批准→入庫各階段的檔案數量統計 | 一眼掌握資料處理全貌 |
| 清洗效能指標 | 任務完成率、實體偵測分佈、處理時間統計 | 量化清洗工作成效 |
| 知識庫概況 | 已匯入文件數、向量數量、知識庫覆蓋度 | 掌握知識庫建設進度 |
| 最近操作記錄 | Timeline 呈現最近操作（上傳/清洗/審核/入庫等事件） | 即時追蹤系統活動與操作歷史 |
| 時間軸統計 | 清洗任務趨勢、每日/週/月處理量變化 | 追蹤工作量與產能趨勢 |

二、Phase 2：企業功能（規劃中）

使用者認證與授權

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 帳號密碼認證 | 安全的登入機制，支援密碼錯誤鎖定 |
| JWT Token 管理 | 安全的 Token 發放與更新機制 |
| 角色權限控制 | 依角色限制功能存取 |

提示詞管理

提示詞管理是角色差異化的核心機制：不同角色獲得不同的 system prompt、資料範圍與使用配額，從而實現同一對話介面下的差異化服務。

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 範本建立與編輯 | 管理員可自訂不同角色的系統提示詞 |
| 角色專屬提示詞 | 不同角色獲得適合的回應風格與資料存取範圍 |
| 提示詞測試 | 上線前可測試提示詞效果 |
| 資料範圍設定 | 依角色設定可存取的知識庫範圍 |

使用配額管理

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 角色配額設定 | 依角色設定對話次數、Token 用量等使用配額 |
| 配額監控 | 即時追蹤各角色的使用量與剩餘配額 |
| 配額告警 | 配額即將耗盡時自動通知 |

三、Phase 3：平台化（未來願景）

多會員架構

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 會員隔離 | 各組織資料完全獨立 |
| 資源配額 | 可設定各會員的儲存與使用限制 |
| 獨立設定 | 各會員可有獨立的系統設定 |

進階功能

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 進階 RBAC | 細粒度權限控制、自訂角色 |
| 多知識庫管理 | 建立與管理多個獨立知識庫 |
| 智慧分析儀表板 | 合規狀態、使用趨勢、風險分析 |
| 第三方整合 | Webhook、API Gateway 整合 |
| 運維監控 | 系統效能監控與告警 |

伍、使用情境

一、高階使用流程

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        系統使用流程概覽                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐        │

│  │       對話介面（User / IT User / Consultant / Admin）     │        │

│  │                                                           │        │

│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐       │        │

│  │  │  一般使用者  │  │  資安顧問   │  │  系統管理員  │       │        │

│  │  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘       │        │

│  │         │               │               │               │        │

│  │         ▼               ▼               ▼               │        │

│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │        │

│  │  │  開啟對話介面，提出資安相關問題                    │    │        │

│  │  └──────────────────────┬───────────────────────────┘    │        │

│  │                         ▼                                │        │

│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │        │

│  │  │  依角色差異化回應（system prompt / 資料範圍）      │    │        │

│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘    │        │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘        │

│                                                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐        │

│  │       管理後台（僅限系統管理員）                           │        │

│  │                                                           │        │

│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐       │        │

│  │  │  上傳訓練    │  │  去識別化    │  │  匯入知識庫 │       │        │

│  │  │  資料        │  │  處理        │  │             │       │        │

│  │  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘       │        │

│  │         │               │               │               │        │

│  │         └───────────────┼───────────────┘               │        │

│  │                         ▼                                │        │

│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │        │

│  │  │  管理使用者 / 查看稽核日誌 / 系統設定             │    │        │

│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘    │        │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘        │

│                                                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐        │

│  │       清洗管理介面（Data Cleaner / Admin）                │        │

│  │                                                           │        │

│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐       │        │

│  │  │  查看清洗    │  │  標籤/編輯   │  │  批准/送入   │       │        │

│  │  │  結果        │  │  內容        │  │  RAG 知識庫  │       │        │

│  │  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘       │        │

│  │         │               │               │               │        │

│  │         └───────────────┼───────────────┘               │        │

│  │                         ▼                                │        │

│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │        │

│  │  │  資料分析儀表板 / 清洗統計 / 知識庫統計            │    │        │

│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘    │        │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘        │

│                                                                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

二、關鍵使用情境

情境一：員工查詢資安政策

角色：一般使用者

目標：了解公司的資料外洩處理流程

流程：

1. 員工開啟 Chatbot 介面

2. 輸入問題：「發生資料外洩時該如何處理？」

3. 系統從知識庫檢索相關文件

4. 系統生成回答並顯示引用來源

5. 員工可進一步追問或結束對話

業務價值：員工無需等待資安人員回覆，即時獲得符合公司政策的正確答案。

情境二：顧問進行專業資安諮詢

角色：資安 ISO 顧問

目標：透過 AI 對話取得深入的資安合規建議

流程：

1. 顧問開啟對話介面

2. 輸入專業資安問題（如 ISO 27001 合規要求）

3. 系統使用顧問專屬 system prompt，從深入的知識庫資料中檢索

4. 系統生成專業化回答，包含技術細節與引用來源

5. 顧問可進一步追問或查看對話使用紀錄

業務價值：顧問獲得比一般使用者更深入、更專業的回答，提升諮詢效率。

情境二-B：IT 工程師查詢技術性資安問題

角色：IT 工程師

目標：取得防火牆設定或漏洞修補的實務指引

流程：

1. IT 工程師開啟對話介面

2. 選擇「一般模式」回應模式

3. 輸入技術性問題（如「如何設定 WAF 防禦 SQL Injection？」）

4. 系統生成包含實務操作步驟的技術回答

業務價值：IT 人員無需等待外部顧問，即時獲得可操作的技術指引。

情境三：管理員稽核操作記錄

角色：系統管理員

目標：為外部稽核準備操作記錄報告

流程：

1. 管理員登入系統

2. 進入稽核日誌查詢頁面

3. 設定時間範圍與操作類型篩選

4. 匯出符合條件的稽核記錄

5. 提交給稽核單位

業務價值：完整的操作追蹤能力，輕鬆滿足法規稽核要求。

情境四：管理員準備訓練資料

角色：系統管理員

目標：將含有個資的文件去識別化後匯入 RAG 知識庫

流程：

1. 管理員登入管理後台

2. 上傳待處理的企業文件 (PDF)

3. 選擇「標準台灣 PII 規則」去識別化設定

4. 預覽去識別化效果，確認無誤

5. 執行去識別化任務

6. 下載去識別化後的檔案

7. 將去識別化後的檔案匯入 RAG 知識庫

業務價值：確保匯入知識庫的訓練資料不含敏感個資，符合法規要求。

情境五：清洗人員審核清洗結果

角色：資料清洗人員 (Data Cleaner)

目標：審核去識別化後的資料品質，確認無誤後批准送入 RAG 知識庫

流程：

1. 清洗人員登入 Cleaner App

2. 查看待審核的清洗任務列表

3. 點選任務，逐一檢視各檔案的清洗前後內容對比

4. 對需要修正的內容進行手動編輯

5. 為檔案標記分類標籤（如「法規類」、「技術指引」等）

6. 確認所有檔案審核完成後，批准該任務

7. 管理員確認後，將批准的資料送入 RAG 知識庫

業務價值：建立清洗品質審核機制，確保匯入知識庫的資料品質，實現職責分離。

情境六：管理員查看資料分析

角色：系統管理員 / 資料清洗人員

目標：了解清洗工作成效與知識庫建設進度

流程：

1. 登入 Cleaner App

2. 進入總覽 (Dashboard) 頁面

3. 查看資料管線漏斗：掌握上傳→清洗→審核→批准→入庫各階段檔案數量

4. 查看清洗效能指標：任務完成率、PII 實體偵測分佈、處理時間

5. 查看知識庫概況：已匯入文件數、向量數量、覆蓋度

6. 查看最近活動 Timeline：追蹤最近的操作事件與時間戳

業務價值：透過管線漏斗與多維度統計，量化資料治理成效，即時發現處理瓶頸，協助管理決策。

情境七：查看來源資料與知識庫

角色：資料清洗人員 / 系統管理員

目標：了解系統中所有來源檔案與已匯入知識庫的內容

流程：

1. 登入 Cleaner App

2. 側邊欄點選「來源資料」

3. 查看所有上傳檔案，可依類型篩選、關鍵字搜尋

4. 透過「管線狀態」欄追蹤每個檔案的處理進度（7 種狀態：未處理/清洗中/清洗失敗/待審核/已批准/已入庫/已退回）

5. 側邊欄點選「知識庫」，進入三 Tab 管理介面

6. Tab 1「文件管理」：以文件為核心聚合瀏覽向量化文件

7. Tab 2「語意搜尋」：測試 RAG 檢索品質

8. Tab 3「來源分析」：查看來源/標籤分佈統計，確認知識庫覆蓋度

業務價值：透過管線狀態追蹤與三維度知識庫管理，掌握從來源到知識庫的完整資料鏈路，確保資料品質與完整性。

陸、系統架構概覽

一、高階架構圖

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              使用者層                                    │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                        │

│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐     │

│  │  Chatbot 介面    │  │  管理後台介面     │  │  清洗管理介面     │     │

│  │  (所有角色)       │  │  (僅系統管理員)    │  │ (Data Cleaner/   │     │

│  │                  │  │                  │  │  Admin)          │     │

│  └────────┬─────────┘  └────────┬─────────┘  └────────┬─────────┘     │

│           │                     │                      │               │

└───────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┘

│                     │                      │

┌───────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┐

│           │        應用服務層    │                      │               │

├───────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

│           │                     │                      │               │

│           └──────────┬──────────┴──────────────────────┘               │

│                      │                                                 │

│           ┌──────────▼──────────┐                                      │

│           │    核心 API 服務     │                                      │

│           │  (NestJS)           │                                      │

│           └──────────┬──────────┘                                      │

│                      │                                                 │

│     ┌────────────────┼────────────────┐                                │

│     │                │                │                                │

│  ┌──▼──────────┐  ┌──▼──────────┐  ┌──▼──────────┐                    │

│  │  RAG 服務   │  │  清洗服務   │  │  通知服務   │                    │

│  │  (FastAPI)  │  │  (Presidio) │  │  (WebSocket)│                    │

│  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘                    │

│         │                │                                             │

└─────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┘

│                │

┌─────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┐

│         │    資料儲存層   │                                             │

├─────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│         │                │                                             │

│  ┌──────▼──────┐  ┌──────▼──────┐                                      │

│  │  向量資料庫  │  │  關聯式資料庫 │                                      │

│  │  (Qdrant)   │  │  (PostgreSQL)│                                      │

│  │             │  │              │                                      │

│  │  知識庫向量  │  │  業務資料     │                                      │

│  └─────────────┘  └──────────────┘                                      │

│                                                                        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

二、技術棧摘要

| 層級 | 技術選擇 | 選擇原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 19 | 生態成熟、元件化開發 |
| 前端 (Admin) | React 19 + Vite 6 + Ant Design v6 | 管理後台 |
| 前端 (Chatbot) | React 19 + Vite 6 + TailwindCSS v4 | 聊天介面 |
| 前端 (Cleaner) | React 19 + Vite 6 + Ant Design v6 + TanStack React Query | 清洗審核管理介面 |
| 後端框架 | NestJS | 企業級 TypeScript 框架、模組化架構 |
| AI 服務 | FastAPI + Qdrant + Gemini/OpenAI | 高效能 Python 框架、自建 RAG 管線 |
| PII 偵測 | Microsoft Presidio | 業界標準、支援中文 |
| 資料庫 | PostgreSQL | 穩定可靠、功能完整 |
| 向量資料庫 | Qdrant | 高效能向量檢索 |
| 即時通訊 | WebSocket | 雙向即時通訊 |

三、部署架構

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           部署環境概覽                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│   開發環境（7 服務）        測試環境              正式環境              │

│   ──────────────           ────────             ────────              │

│   NestJS API               雲端測試機            雲端正式機             │

│   Admin Dashboard          單節點               多節點叢集              │

│   Chatbot UI               測試模式             生產模式               │

│   Cleaner App                                                         │

│   RAG/Cleaning Service     未來擴展                                    │

│   PostgreSQL               ────────                                    │

│   Qdrant                   Kubernetes                                  │

│                            Auto Scaling                               │

│                            高可用架構                                   │

│                                                                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

柒、非功能需求概覽

一、效能指標

| 指標 | 目標值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| RAG 查詢回應時間 | P95 < 10 秒 | 含外部 AI 平台推論延遲（Phase 1）；Phase 2 目標 P95 < 7 秒 |
| 檔案上傳速度 | < 5 秒 (50MB) | 50MB 檔案上傳完成時間 |
| 清洗處理速度 | > 10 檔案/分鐘 | 批次處理吞吐量 |
| 並發使用者 | 支援 100 同時在線 | 現階段目標 |

二、安全合規要求

| 要求 | 規格 |
| --- | --- |
| 傳輸加密 | HTTPS/TLS 1.3 |
| 身分驗證 | JWT Token + 密碼雜湊 |
| 存取控制 | 角色權限控制 (RBAC) |
| 稽核追蹤 | 所有關鍵操作記錄 |
| 個資保護 | 符合台灣個資法要求 |

三、可用性目標

| 指標 | 目標值 |
| --- | --- |
| 系統可用性 | ≥ 99.5% |
| 計畫性維護時間 | < 4 小時/月 |
| 資料備份頻率 | 每日增量、每週全量 |
| 資料恢復時間 | < 4 小時 |

捌、發展藍圖

一、階段規劃

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        發展藍圖                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

│  Phase 1               Phase 2 (規劃中)      Phase 3 (願景)       │

│  ─────────────────    ─────────────────    ─────────────────    │

│  ✅ RAG 查詢(Python)   🔄 使用者認證        🔮 多會員架構         │

│  ✅ 資料清洗(Python)   🔄 提示詞管理        🔮 進階 RBAC          │

│  ✅ 規則管理(Python)   🔄 角色權限          🔮 多知識庫           │

│  ✅ 任務管理(Python)                       🔮 進階分析儀表板      │

│  ✅ 即時通知(Python)                       🔮 第三方整合          │

│  ✅ 稽核日誌(Python)                       🔮 運維監控           │

│  ✅ NestJS API 層                                               │

│  ✅ Chatbot 前端                                                │

│  ✅ Admin 前端(清洗)                                             │

│  ✅ Cleaner App(審核)                                            │

│  ✅ Analytics Dashboard                                         │

│                                                                  │

│  ─────────────────────────────────────────────────────────────  │

│  |         |         |         |         |         |            │

│  Q1 2026   Q2 2026   Q3 2026   Q4 2026   Q1 2027   Q2 2027     │

│                                                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

二、里程碑定義

| 里程碑 | 預計時程 | 交付項目 |
| --- | --- | --- |
| M1: 核心功能上線 | Q1 2026 | RAG 查詢、資料清洗、即時通知、稽核日誌、清洗審核管理 (Cleaner App)、Analytics Dashboard |
| M2: 企業功能上線 | Q3 2026 | 使用者認證、提示詞管理、角色權限 |
| M3: 平台化啟動 | Q1 2027 | 多會員架構、進階 RBAC |
| M4: 完整平台 | Q2 2027 | 分析儀表板、第三方整合、運維監控 |

玖、風險與假設

一、專案風險

| 風險 | 可能性 | 影響 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PII 偵測準確度不足 | 中 | 高 | 持續優化模型、人工複核機制 |
| 系統效能瓶頸 | 中 | 中 | 效能測試、架構優化、快取機制 |
| 使用者採用率低 | 低 | 高 | 使用者教育訓練、介面優化 |
| 法規變動 | 低 | 中 | 持續關注法規更新、保持架構彈性 |
| 資料外洩 | 低 | 高 | 加密、存取控制、稽核追蹤 |

二、關鍵假設

| 假設 | 說明 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 使用者有資安諮詢需求 | 企業員工經常需要查詢資安相關問題 | 使用者訪談、使用量統計 |
| 現有知識庫內容充足 | 企業有足夠的資安文件可供建立知識庫 | 文件清單盤點 |
| 基礎設施可用 | 企業可提供必要的伺服器與資料庫環境 | 環境檢核 |
| IT 團隊可維護 | 企業有能力維護部署後的系統 | 技術能力評估 |

拾、附錄

一、術語表

| 術語 | 說明 |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成，結合資訊檢索與 AI 生成的技術 |
| PII | Personally Identifiable Information，個人可識別資訊 |
| 去識別化 | Data De-identification，將敏感資料轉換為無法識別原始內容的處理方式 |
| 知識庫 | 經過向量化處理後可供 AI 檢索的文件集合 |
| 會員 | 在多會員架構中，代表一個獨立的組織（會員）單位 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基於角色的存取控制 |
| 三層式AI顧問模式 | 系統依使用者技術背景提供三種回應深度：新手模式（白話故事化）、一般模式（實務技術建議）、顧問模式（專業分析含法規引用） |
| Cleaner App | 獨立的清洗審核管理前端應用，提供查看、標籤、編輯、批准、送入 RAG 知識庫的完整審核工作流 |
| data_cleaner | 資料清洗人員角色，僅可存取 Cleaner App，負責清洗結果審核 |
| Analytics Dashboard | 資料分析儀表板，提供清洗統計、知識庫統計與時間軸統計 |

二、參考文件索引

| 文件 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 完整技術 SRS | 詳細技術規格（含 API、資料模型） | `docs/specs/SRS_TECHNICAL.md` |
| 清洗 API 文件 | 資料清洗 API 完整規格 | `docs/api/cleaning-api.md` |
| RAG API 文件 | RAG 服務 API 完整規格 | `docs/api/rag-api.md` |
| Google Drive 整合 | Google Drive 資料源整合指南 | `docs/GDRIVE_SETUP_GUIDE.md` |
| 專案全貌 | 系統架構與技術選型 | `PROJECT_CONTEXT.md` |

文件版本歷程

| 版本 | 日期 | 變更說明 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.0 | 2026-02-17 | 移除商業規格書中的技術細節（port 號碼），改用服務名稱描述；移除 §6.3 連線埠分配表 |
| 1.6.0 | 2026-02-13 | Cleaner App 重構：新增資料管線漏斗視覺化、知識庫三 Tab 管理（文件管理/語意搜尋/來源分析）、來源資料管線狀態追蹤（7 種狀態）、檔案審核左側導航面板；更新情境六（管線漏斗+多維統計）、情境七（管線狀態+三 Tab）；Analytics 新增管線漏斗與最近操作記錄 |
| 1.5.0 | 2026-02-12 | 新增來源資料瀏覽功能（GET /api/v1/files）；新增知識庫文件瀏覽功能（4 支 Knowledge Base API）；更新角色權限矩陣；新增使用情境七；Cleaner App 側邊欄擴充至 4 個項目 |
| 1.4.0 | 2026-02-11 | 新增 Cleaner App 獨立前端；新增 data_cleaner 角色；新增清洗審核工作流功能；新增 Analytics Dashboard；更新角色權限矩陣與應用程式存取矩陣；新增清洗審核與資料分析使用情境；更新系統架構圖 |
| 1.3.0 | 2026-02-09 | 對齊計畫書：目標市場改為中小企業；新增三層式AI顧問模式概念；新增 IT User 角色；新增在地化法規知識庫強調；新增 AI 品質指標 |
| 1.2.0 | 2026-02-09 | 「租戶」→「會員」；移除 Tenant Admin 角色（功能併入 Platform Admin）；效能指標調整為 P95 < 10/7 秒 |
| 1.1.0 | 2026-02-09 | 修正角色定位與去識別化功能定位；術語統一「脫敏」→「去識別化」 |
| 1.0.0 | 2026-02-05 | 初始版本 |

如需查看完整技術規格，請參閱 `SRS_TECHNICAL.md`。